Планирование и контроль в IT-проекте

Кейс 1. Чат-бот для поддержки клиентов

| Что уже есть | Что нужно добавить |
| --- | --- |
| Определен срок релиза - 6 недель | разбить проект на промежуточные этапы |
| Выбраны технологии | Оценка рисков |
| Распределены задачи | План тестирования |
| Есть цель проекта | Контрольные точки |

1. Какие виды планирования уже выполнены?
Тактическое и оперативное: определены сроки, технологии и задачи.

2. Какие этапы планирования ещё нужно провести?
Установить контрольные точки, сроки отдельных этапов и план тестирования.

3. Какие виды контроля необходимо внедрить?
Текущий, промежуточный и итоговый контроль качества.

Контроль: текущий, еженедельный, контроль качества, итоговый перед релизом.

Рекомендации менеджеру: разбить проект на этапы, вести доску задач, заранее выделить время на тестирование.

Кейс 2. Внутренний инструмент аналитики

| Что есть | Что отсутствует |
| --- | --- |
| Стратегическое планирование | Тактическое планирование |
| Общая цель проекта | Оперативное планирование |
| Срок - 2 месяца | Стабильные приоритеты |
| Команда из 8 человек | Чёткие сроки и ответственные |

1. Какие виды планирования пропущены?
Тактическое и оперативное. Есть только стратегическое.

2. Какие этапы планирования нужно добавить?
Определить приоритеты, сроки, задачи и ответственных.

3. Какие виды контроля помогут соблюдать сроки?
Текущий контроль, контроль сроков и незавершённых задач.

Контроль: выполнение задач, сроки, незавершённые задачи, изменение приоритетов.

Рекомендации менеджеру: зафиксировать приоритеты, ограничить количество параллельных задач, регулярно проверять прогресс.

Кейс 3. Новый модуль в облачном сервисе

| Выполнено | Нужно улучшить |
| --- | --- |
| Готовы технические требования | Планирование спринта |
| Есть общее направление работы | Распределение нагрузки |
| Процесс частично формализован | Распределение ответственности |

1. Какие этапы планирования выполнены, а какие отсутствуют?
Технические требования готовы. Нужно улучшить планирование спринтов и распределение задач.

2. Какие виды контроля нужно усилить?
Контроль прогресса, загрузки команды, сроков и качества.

Контроль: прогресс спринта, загрузка команды, качество работы, выполнение задач.

Рекомендации менеджеру: выяснить причины снижения velocity, перераспределить задачи, решить конфликты, проводить короткие встречи.

SWOT-анализ

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Есть цели и сроки | Слабый контроль |
| Команды сформированы | Частая смена приоритетов |
| Есть техническая база | Конфликты |
| Часть задач распределена | Снижение скорости работы |

Вывод

Главная проблема во всех кейсах – это то,  что недостаточно четкое планирование и контроль. Менеджеру нужно фиксировать приоритеты, разбивать работу на этапы, назначать ответственных и регулярно проверять прогресс.