Самостоятельная работа «Карта рисков на 1 задачу»

Задача: «Подготовить еженедельный отчёт о проделанной работе для руководителя (сводка задач, трудозатраты, блокеры)»

| Риск (что может пойти не так) | Вероятность (Низкая/Средняя /Высокая) | Влияние (Низкое/Среднее/ Высокое) | Что сделать заранее (превентивно) | Что делать, если случится (план B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забуду или перепутаю цифры по затраченному времени (например, поставлю 2 часа вместо 5) | Средняя | Среднее | Прямо сегодня: Завести ежедневный трекер времени (например, заметку в телефоне) и записывать туда часы сразу после каждой задачи | Если заметил ошибку уже после отправки -написать коротким письмом «поправка» с верными цифрами и кратким извинением |
| 2. Не все коллеги вовремя сдали свои данные для общего блока (если отчёт сводный) | Высокая | Среднее (отчёт неполный, приходится догонять, теряется время) | Прямо сегодня: Написать в общий чат напоминание с дедлайном за 2 дня до сдачи отчёта и прикрепить шаблон | Собрать то, что есть, и в отчёте пометить «данные от коллеги ожидаются до ...», а после получения сразу отправить обновление |
| 3. Неправильно сформулирую проблему (блокер). Опишу её слишком обобщенно, и руководитель не поймёт, нужна ли его помощь | Низкая | Высокое (руководитель пропустит реальную проблему, и она затянется) | Прямо сегодня: Для каждой проблемы написать тезисно: «Что именно не работает? → Какая нужна помощь? → Кто может помочь?» | Если в ответе на отчёт руководитель переспрашивает - сразу же созвониться и устно уточнить детали, а потом дописать в отчёт уточнение |